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Makoto 與 workemon.eth 回顧以太坊名稱服務（ENS）第二版的重建與上線。早期高昂的交易手續費促使團隊研究第二層網路，但名稱服務對狀態確認速度與抗審查能力另有要求。Makoto 表示，第一層網路費用下降，加上名稱交易頻率低，使團隊最後選擇留在第一層，並重新設計子名稱的所有權與權限。

遷移由使用者自願發起，舊版名稱仍可解析與續期，但切換期間曾暫停續期。團隊先在新版保留既有名稱，再持續同步異動，避免他人搶先註冊。新版會在權限變動時更換代幣識別碼，使原掛單不再對應變更後的代幣，另提供可選擇繞過安全預設的轉移方式。核心合約部署後難以修復，因此團隊進行多輪稽核與測試；上線當天仍發現約 250 個名稱漏列，凸顯資料交叉核對的重要性。
值得記下的 5 件事
1. [06:20] 留在第一層不只是手續費考量
Makoto 表示，團隊採用的跨鏈讀取方式需要快速取得可驗證的狀態；若必須等待樂觀式第二層網路的確認期，名稱更新便無法即時透過儲存證明在第一層查詢。他也指出，抗審查要求、第一層費用下降，以及名稱交易頻率低，共同影響了部署選擇。
1. [09:40] 自願遷移需要先保留既有名稱
workemon.eth 表示，使用者不必強制升級，舊版名稱仍能解析與持續續期，但切換控制合約期間曾暫停續期。團隊先在新版保留有效名稱，再同步新增與續期紀錄；尚未遷移的名稱，則轉回舊版查詢。
1. [13:00] 權限變動會更新代幣識別碼
workemon.eth 說明，授予或撤銷名稱權限時，原代幣會銷毀，再以不同識別碼重新發給同一持有人，使原掛單不再對應變更後的代幣。這是降低交易風險的機制之一；新版也提供可選擇繞過安全預設的轉移方式，不能視為所有交易都受到相同保障。
1. [10:40] 難以修復的核心合約需要事前驗證
workemon.eth 表示，智慧合約沒有後門，彼此的參照也不可變更，因此危險缺陷在部署後可能難以補救，或須付出高昂代價。團隊進行多輪稽核、公開稽核競賽，以及複製主網狀態的模擬測試；測試階段也曾因缺少角色設定而重新部署根註冊表。
1. [18:40] 名稱清單不能只靠單一資料來源
workemon.eth 透露，上線當天發現約 250 個名稱未納入預先遷移，原因是一個提供鏈上資料的服務（RPC）漏報事件。Makoto 補充，這類遺漏屬於作業風險，不是只檢查智慧合約就能發現；團隊透過多個資料來源交叉核對，才偵測到問題。
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